Planificación propuesta
SQLote

PLANIFICACIÓN SEMANA 06/11/2023 A 12/11/2023
Pros y Contras de las propuestas generadas por el equipo(paso 2,3y6) / Grado de cumplimiento: 100% / Realizada la tarea por: Angel / Investigación en búsqueda de información (paso 4 y5) / Grado de cumplimiento: 100% / Realizada la tarea por: Christián / Planificación de las semanas / Grado de cumplimiento: 100% / Realizada la tarea por: Jose / Instalación y gestión de los módulos de ventas, contabilidad / Grado de cumplimiento: 80% / Realizada la tarea por: Angel / Instalación y gestión de los módulos de inventario y recursos humanos(empleados) / Grado de cumplimiento: 60% / Realizada la tarea por: Jose / Instalación y gestión de los módulos de sitio web y marketing / Grado de cumplimiento: 60% / Realizada la tarea por: Christián

PLANIFICACIÓN SEMANA 13/11/2023 A 19/11/2023
Finalizar la Instalación y gestión de los módulos de ventas, contabilidad / Grado de cumplimiento:100% / Realizada la tarea por: Angel / Finalizar la Instalación y gestión de los módulos de inventario y recursos humanos(empleados) / Grado de cumplimiento: 100% / Realizada la tarea por: Jose / Finalizar la Instalación y gestión de los módulos de sitio web y marketing / Grado de cumplimiento: No pudo asistir a clase por enfermedad / Realizada la tarea por: Christián / Hacer Presentación / Grado de cumplimiento: 100% / Realizada la tarea por: Angel, Christián, Jose